

**REPUBLIKA HRVATSKA**

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA**

KLASA: 3630-01/22-01/04

URBROJ: 2158-34-02-22-1

Satnica Đakovačka, 27.06.2022.

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2022. godine donosi:

**IZVRŠENJE PROGRAMA   
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

**Članak 1**.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu za:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. Održavanje javnih zelenih površina
5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. Održavanje groblja i krematorija na grobljima
7. Održavanje čistoće javnih površina
8. Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2**.

U 2021. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području Općine Satnice Đakovačka izvršen je kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R079 OSTALA ZEMLJIŠTA  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R077 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 180.000,00 | -111.887,50 | 68.112,50 | 37,84% |
| **UKUPNO:** | **190.000,00** | **-121.887,50** | **68.112,50** | **35,85%** |

1. **Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
|  |  |  |  |  |

1. **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R084 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R094 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | -425,02 | 7.574,98 | 94,69% |
| **UKUPNO:** | **28.000,00** | **-20.425,02** | **7.574,98** | **27,05%** |

1. **Održavanje javnih zelenih površina**

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
|  |  |  |  |  |

1. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R063 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -80,00 | 14.920,00 | 99,47% |
| R062-1 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 55.000,00 | -3.227,50 | 51.772,50 | 94,13% |
| R064 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI  Izvor: 51 Pomoći | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **80.000,00** | **-13.307,50** | **66.692,50** | **83,37%** |

1. **Održavanje groblja i krematorija na grobljima**

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R083 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 90.000,00 | -10.435,00 | 79.565,00 | 88,41% |
| **UKUPNO:** | **90.000,00** | **-10.435,00** | **79.565,00** | **88,41%** |

1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R097 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA  Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 50.000,00 | -7.000,00 | 43.000,00 | 86,00% |
| R096 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU  Izvor: 51 Pomoći | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R085 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 3.180,58 | 33.180,58 | 110,60% |
| R093 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **125.000,00** | **-48.819,42** | **76.180,58** | **60,94%** |

1. **Održavanje javne rasvjete**

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| R074 JAVNA RASVJETA  Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.350.000,00 | -115.434,23 | 1.234.565,77 | 91,45% |
| R062 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | -20.059,05 | 279.940,95 | 93,31% |
| **UKUPNO:** | **1.650.000,00** | **-135.493,28** | **1.514.506,72** | **91,79%** |

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** | **PLAN 2021.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **OSTVARENJE 2021.** | **INDEKS**  **4/2** |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.383.000,00 | -125.939,25 | 1.257.060,75 | 90,89% |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 495.000,00 | -50.540,97 | 444.459,03 | 89,79% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 260.000,00 | -148.887,50 | 111.112,50 | 42,74% |
| 51 Pomoći | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:** | **2.163.000,00** | **-350.367,72** | **1.812.632,28** | **83,80%** |

**Članak 4.**

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr. v.r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_