REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/2

URBROJ: 2158-34-02-25-1

Satnica Đakovaĉka, 27.03.2025.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka: broj 2/21. i 6/22.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 27. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2025. godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2024. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU | OSTVARENJE 31.12.2024. GODINE | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R205 CESTE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R159 CESTE - Gašinci Ilinac Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| R076 CESTE - Ostali cestovni objekti Izvor: 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R160 CESTE GAŠINCI K. TOMISLAVA Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| R204 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 51 Pomoći, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 41 Prihodi za posebne namjene, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 51 Pomoći | 112.000,00 | 105.777,82 | 94,44% |
| UKUPNO: | 202.000,00 | 105.777,82 | 52,37% |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R068 OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći | 400.000,00 | 281.335,10 | 70,33% |
| R189 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 51 Pomoći | 40.000,00 | 11.657,78 | 29,14% |
| UKUPNO: | 440.000,00 | 292.992,88 | 66,58% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R065 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći, 44 Prihodi od šumskog doprinosa, 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 160.000,00 | 87.817,88 | 54,89% |
| R162 PRODUŽENJE VODOVONE MREŽE - KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU Izvor: 51 Pomoći | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 167.000,00 | 87.817,88 | 52,59% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R163 JAVNA RASVJETA Izvor: 51 Pomoći | 40.000,00 | 14.510,94 | 36,28% |
| UKUPNO: | 40.000,00 | 14.510,94 | 36,28% |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 380.500,00 | 128.179,49 | 33,69% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 19.000,00 | 1.082,01 | 5,69% |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 35.000,00 | 17.725,00 | 50,64% |
| 51 Pomoći | 414.500,00 | 354.113,02 | 85,43% |
| UKUPNO: | 849.000,00 | 548.728,36 | 64,63% |

Članak 4.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024 objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Satnica Đakovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr., v.r.