REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/1

URBROJ: 2158-34-02-25-1

Satnica Đakovaĉka, 27.03.2025.

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), te članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“ broj 2/21.  i 6/22.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 27. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2025. godine donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2024. godinu za:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2024. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području Općine Satnice Đakovačka izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

| REDNI BROJ I OPIS | I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU | OSTVARENJE 31.12.2024. GODINE | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R079 OSTALA ZEMLJIŠTA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 71 Prihodi od prodaje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R077 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 50.000,00 | 52.808,57 | 105,62% |
| UKUPNO: | 55.000,00 | 52.808,57 | 96,02% |

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R084 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 25.000,00 | 11.130,00 | 44,52% |
| R094 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 1.000,00 | 789,72 | 78,97% |
| UKUPNO: | 26.000,00 | 11.919,72 | 45,85% |

- Održavanje javnih zelenih površina

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R145 LABORATORIJSKA OPREMA Izvor: 51 Pomoći, 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 |  |
| R063 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 975,00 | 32,50% |
| R062-1 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 9.000,00 | 6.965,51 | 77,39% |
| UKUPNO: | 12.000,00 | 7.940,51 | 66,17% |

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R083 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.000,00 | 20.518,75 | 93,27% |
| UKUPNO: | 22.000,00 | 20.518,75 | 93,27% |

- Održavanje čistoće javnih površina

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R097 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 13.000,00 | 5.219,50 | 40,15% |
| R096 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 11 Opći prihodi i primici, 41 Prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 2.475,00 | 61,88% |
| R085 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R093 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 51 Pomoći, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 4.000,00 | 4.996,88 | 124,92% |
| R161 OSTALE KOMUNALNE USLUGE - Sanacija deponija građ. Otpada Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| UKUPNO: | 26.000,00 | 12.691,38 | 48,81% |

- Održavanje javne rasvjete

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R062 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi, 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi, 41 Prihodi za posebne namjene | 85.000,00 | 49.897,71 | 58,70% |
| UKUPNO: | 85.000,00 | 49.897,71 | 58,70% |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 83.000,00 | 68.434,35 | 82,45% |
| 31 Vlastiti prihodi | 18.500,00 | 1.757,11 | 9,50% |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 52.500,00 | 22.560,23 | 42,97% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 63.000,00 | 63.024,95 | 100,04% |
| 51 Pomoći | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 Prihodi od prodaje | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 226.000,00 | 155.776,64 | 68,93% |

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr., v.r.