REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

KLASA: 363-01/22-01/03

URBROJ: 2158-34-02-22-1

Satnica Đakovačka, 27.06.2022.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na ___. sjednici održanoj dana _____ godine, donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R075 CESTE - K. Branimira Satnica Đakovačka Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.950.000,00 | -52.636,39 | 1.897.363,61 | 97,30% |
| R078 CESTE - Klizište S. Radića - Gašinci Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.800.000,00 | -127.933,67 | 2.672.066,33 | 95,43% |
| R076 CESTE - Ostali cestovni objekti Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 4.800.000,00 | -230.570,06 | 4.569.429,94 | 95,20% |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R068 OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 2.200.000,00 | -922.219,22 | 1.277.780,78 | 58,08% |
| UKUPNO: | 2.200.000,00 | -922.219,22 | 1.277.780,78 | 58,08% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R095 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 51 Pomoći | 200.000,00 | -145,00 | 199.855,00 | 99,93% |
| UKUPNO: | 200.000,00 | -145,00 | 199.855,00 | 99,93% |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R073 ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 | -130.400,62 | 2.069.599,38 | 94,07% |
| R065 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa, 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 600.000,00 | 50.975,00 | 650.975,00 | 108,50% |
| R067 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 4.500.000,00 | -109.678,93 | 4.390.321,07 | 97,56% |
| R080 PLINOVOD, VODOVOD, KANALIZACIJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 7.310.000,00 | -199.104,55 | 7.110.895,45 | 97,28% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.000.000,00 | -360.970,68 | 6.639.029,32 | 94,84% |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 2.700.000,00 | -771.244,22 | 1.928.755,78 | 71,44% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 51 Pomoći | 200.000,00 | -145,00 | 199.855,00 | 99,93% |
| 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 4.500.000,00 | -109.678,93 | 4.390.321,07 | 97,56% |
| UKUPNO: | 14.510.000,00 | -1.352.038,83 | 13.157.961,17 | 90,68% |

Članak 4.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021 objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Satnica Đakovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr. v.r.

________________________