REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

KLASA: 3630-01/22-01/04

URBROJ: 2158-34-02-22-1

Satnica Đakovačka, 27.06.2022.

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2022. godine donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu za:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2021. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području Općine Satnice Đakovačka izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R079 OSTALA ZEMLJIŠTA Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R077 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 180.000,00 | -111.887,50 | 68.112,50 | 37,84% |
| UKUPNO: | 190.000,00 | -121.887,50 | 68.112,50 | 35,85% |

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R084 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R094 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | -425,02 | 7.574,98 | 94,69% |
| UKUPNO: | 28.000,00 | -20.425,02 | 7.574,98 | 27,05% |

- Održavanje javnih zelenih površina

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R063 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -80,00 | 14.920,00 | 99,47% |
| R062-1 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 55.000,00 | -3.227,50 | 51.772,50 | 94,13% |
| R064 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 51 Pomoći | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 80.000,00 | -13.307,50 | 66.692,50 | 83,37% |

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R083 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 90.000,00 | -10.435,00 | 79.565,00 | 88,41% |
| UKUPNO: | 90.000,00 | -10.435,00 | 79.565,00 | 88,41% |

- Održavanje čistoće javnih površina

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R097 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 50.000,00 | -7.000,00 | 43.000,00 | 86,00% |
| R096 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 51 Pomoći | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R085 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 3.180,58 | 33.180,58 | 110,60% |
| R093 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 125.000,00 | -48.819,42 | 76.180,58 | 60,94% |

- Održavanje javne rasvjete

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

| REDNI BROJ I OPIS | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R074 JAVNA RASVJETA Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.350.000,00 | -115.434,23 | 1.234.565,77 | 91,45% |
| R062 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 300.000,00 | -20.059,05 | 279.940,95 | 93,31% |
| UKUPNO: | 1.650.000,00 | -135.493,28 | 1.514.506,72 | 91,79% |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA | PLAN 2021. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | OSTVARENJE 2021. | INDEKS 4/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 1.383.000,00 | -125.939,25 | 1.257.060,75 | 90,89% |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 495.000,00 | -50.540,97 | 444.459,03 | 89,79% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 260.000,00 | -148.887,50 | 111.112,50 | 42,74% |
| 51 Pomoći | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 2.163.000,00 | -350.367,72 | 1.812.632,28 | 83,80% |

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr. v.r.

________________________