REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/1

URBROJ: 2158-34-02-24-1

Satnica Đakovačka,  21. 05.2024.

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 21. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2024.  godine donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu za:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2023. godini izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke na području Općine Satnice Đakovačka izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

| REDNI BROJ I OPIS | I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU | POVEĆANJE/SMANJENJE | OSTVARENJE DO 31.12.2023. |
| --- | --- | --- | --- |
| R079 OSTALA ZEMLJIŠTA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 71 Prihodi od prodaje | 6.000,00 | -27,46 | 5.972,54 |
| R077 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 41 Prihodi za posebne namjene, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 40.000,00 | -5.470,82 | 34.529,18 |
| UKUPNO: | 46.000,00 | -5.498,28 | 40.501,72 |

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R084 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | -586,50 | 29.413,50 |
| R094 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 900,00 | -110,32 | 789,68 |
| UKUPNO: | 30.900,00 | -696,82 | 30.203,18 |

- Održavanje javnih zelenih površina

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R145 LABORATORIJSKA OPREMA Izvor: 51 Pomoći, 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R063 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | -343,03 | 3.656,97 |
| R062-1 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 9.300,00 | -3.349,75 | 5.950,25 |
| UKUPNO: | 13.300,00 | -3.692,78 | 9.607,22 |

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R083 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 578,77 | 18.578,77 |
| UKUPNO: | 18.000,00 | 578,77 | 18.578,77 |

- Održavanje čistoće javnih površina

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R097 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 6.600,00 | -1.487,49 | 5.112,51 |
| R096 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 11 Opći prihodi i primici | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| R085 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 4.600,00 | -763,51 | 3.836,49 |
| R093 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 5.000,00 | -200,00 | 4.800,00 |
| R161 OSTALE KOMUNALNE USLUGE - Sanacija deponija građ. Otpada Izvor: 51 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 19.600,00 | -5.851,00 | 13.749,00 |

- Održavanje javne rasvjete

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R062 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | -2.999,23 | 27.000,77 |
| UKUPNO: | 30.000,00 | -2.999,23 | 27.000,77 |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 50.700,00 | -5.120,46 | 45.579,54 |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 58.200,00 | -14.553,11 | 43.646,89 |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 37.900,00 | 6.541,69 | 44.441,69 |
| 51 Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje | 6.000,00 | -27,46 | 5.972,54 |
| UKUPNO: | 157.800,00 | -18.159,34 | 139.640,66 |

Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing.agr.