REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  363-01/26-01/3

URBROJ:  2158-34-02-26-1

Satnica Đakovačka, 08.06.2026.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka: broj 2/21. i 6/22.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2026. godine, donosi:

IZVRŠENJE PROGRAMA 
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2025. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

1. Nerazvrstane ceste

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA 2025. GODINU | OSTVARENJE 31.12.2025. | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R205 CESTE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći | 210.000,00 | 205.978,66 | 98,09% |
| R076 CESTE - Ostali cestovni objekti Izvor: 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 |  |
| R204 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI Izvor: 51 Pomoći, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 0,00 |  |
| UKUPNO: | 210.000,00 | 205.978,66 | 98,09% |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R068 OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor: 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći | 540.000,00 | 534.432,71 | 98,97% |
| UKUPNO: | 540.000,00 | 534.432,71 | 98,97% |

3. Javna parkirališta

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Javne garaže

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R065 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Izvor: 51 Pomoći, 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa, 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 70.000,00 | 44.987,50 | 64,27% |
| R162 PRODUŽENJE VODOVONE MREŽE - KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU Izvor: 51 Pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 75.000,00 | 44.987,50 | 59,98% |

7. Javna rasvjeta

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R163 JAVNA RASVJETA Izvor: 51 Pomoći | 50.000,00 | 45.652,64 | 91,31% |
| UKUPNO: | 50.000,00 | 45.652,64 | 91,31% |

8. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 410.000,00 | 544.607,15 | 132,83% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 20.000,00 | 30.625,00 | 153,13% |
| 51 Pomoći | 445.000,00 | 255.819,36 | 57,49% |
| UKUPNO: | 875.000,00 | 831.051,51 | 94,98% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr.

________________________