REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/2

URBROJ: 2158-34-02-26-1

Satnica Đakovačka, 08.06.2026.

Temeljem članka 72. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst), te članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“ broj 2/21.  i 6/22.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 8. sjednici održanoj dana  08. lipnja 2026. godine donosi:

Izvještaj o izvršenju  programa
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2025. godinu za:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozilima

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje javnih zelenih površina

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2025. godini održavana je komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke na području Općine Satnice Đakovačka obuhvaća:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

| REDNI BROJ I OPIS | PRIJEDLOG I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA ZA 2025. GODINU | OPĆINA OSTVARENJE 31.12.2025. | INDEKS 3/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R077 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 120.000,00 | 97.645,52 | 81,37% |
| UKUPNO: | 120.000,00 | 97.645,52 | 81,37% |

- Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R084 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 17.000,00 | 14.503,53 | 85,31% |
| UKUPNO: | 17.000,00 | 14.503,53 | 85,31% |

- Održavanje javnih zelenih površina

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Održavanje javne rasvjete

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R062-1 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 7.000,00 | 1.976,56 | 28,24% |
| UKUPNO: | 7.000,00 | 1.976,56 | 28,24% |

- Održavanje groblja i krematorija na grobljima

Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- Održavanje čistoće javnih površina

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R097 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA Izvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 13.000,00 | 4.247,00 | 32,67% |
| R096 OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 11 Opći prihodi i primici, 41 Prihodi za posebne namjene | 5.000,00 | 4.325,00 | 86,50% |
| R085 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| R093 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor: 11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 6.000,00 | 4.270,90 | 71,18% |
| UKUPNO: | 27.000,00 | 12.842,90 | 47,57% |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

. Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

| REDNI BROJ I OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R062 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi, 11 Opći prihodi i primici, 31 Vlastiti prihodi, 41 Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | 64.577,16 | 92,25% |
| UKUPNO: | 70.000,00 | 64.577,16 | 92,25% |

Članak 3.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje održavanje komunalne infrastrukture su od:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 75.506,43 | 94,38% |
| 31 Vlastiti prihodi | 30.000,00 | 15.688,14 | 52,29% |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 46.000,00 | 28.085,08 | 61,05% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 102.000,00 | 106.163,42 | 104,08% |
| 71 Prihodi od prodaje | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO: | 258.000,00 | 191.455,67 | 74,21% |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Kuna, mag.ing.agr.